Wikimania
By PixelPedia

---
Wikimania – Das Team
- Minh Le: Front-End Developer
- Nicolas Pilch: Back-End Developer
- Stefan Wistuba: Front-End Developer
- Richard Vladimirskij: Projekt Manager + Backend-Developer

---
Wikimania - Backend
- AngularJS
- wikipedia api
- nwjs
- Implementierung der Spiellogik
- Bereitstellung der Funktionalitäten für Zufallsartikel, Preview …

---
Wikimania - Frontend
- HTML, CSS
- ES7
- nwjs

---
Wikimania - Änderungen
- Weniger Schwierigkeitsgrade
- Kein Artikel-Preview

---
Wikimania – Zeitplan (Tag 2)
- Projektplanung (Finish)
- Machbarkeitsanalyse (Finish)
- GUI Umsetzung (Finish)
- Implementation des Spielablaufs (17,5 PS)
- Schwierigkeitsstufen Implementieren (8 PS)
- Highscoresystem Implementieren (10 PS)
- GUI mit dem System verbinden (8 PS)

---
Wikimania – Zeitplan (Tag 3 heute)
- Implementation des Spielablaufs (Finish)
- Schwierigkeitsstufen Implementieren (Finish)
- Highscoresystem Implementieren (Finish)
- GUI mit dem System verbinden (Finish)
- Endpräsentation (4 PS)

---
Wikimania
Vielen Dank