Wikimania
By PixelPedia

---
A crazy race through Wikipedia
.Das Team
.Das Spiel
.Die Technologien
.Die Probleme
.Das Gute
.Die Erfahrungen
.Der Beispieldurchlauf

---
Das Team
A crazy race through Wikipedia

---
PixelPedia – Das Team
Minh Le: Front-End Developer
Nicolas Pilch: Back-End Developer
Stefan Wistuba: Front-End Developer
Richard Vladimirskij: Projekt Manager + Backend-Developer

---
Das Spiel
A crazy race through Wikipedia

---
Wikimania – Das Spiel
.Single Player Game
.Starte mit einem zufälligen oder vorausgewählten Artikel
.Erreiche über interne Wikipedia-Links einen vorausgewählten oder zufällig ausgewählten Zielartikel
.Positioniere dich durch geringe Anzahl der besuchten Artikel im Highscore

---
Die Technologien
A crazy race through Wikipedia

---
Wikimania – Die Technologien
.Sprachen: HTML + Javascript + CSS
.Frameworks:
.Backend: angularjs + nodejs + nwjs

---
Die Probleme
A crazy race through Wikipedia

---
Wikimania – Die Probleme
.Wikipedia:
- inkonsistente API
- sehr dürftige Dokumentation der API
- interne Fehler in der API
- uneinheitliche Art der Fehlercodes
=> die Zeit für die Arbeit mit der API wurde	unterschätzt

---
Wikimania – Die Probleme
.angularjs:
- noch keine Erfahrungen im Team
- Trennung von Backend und Frontend
- kein Softwaredesign
- keine klaren Schnittstellen zwischen Backend und Frontend
=> es wurde deutlich mehr Zeit dafür gebraucht als ursprünglich geplant

---
Das Gute
A crazy race through Wikipedia

---
Wikimania – Das Gute
-

---
Die Erfahrungen
A crazy race through Wikipedia

---
Wikimania – Die Erfahrungen
.Mehr Zeit einplanen um neue Technologien zu erlernen
.besseres Softwaredesign
.bessere Kommunikation zwischen Frontend und Backend

---
Der Beispieldurchlauf
A crazy race through Wikipedia

---
Wikimania
By PixelPedia