Wikimania
By PixelPedia

---
Wikimania – Der Auftrag
Anforderungen
- Ein lauffähiges, interessantes Spiel als App
- Sollte nicht “auf Zeit” laufen, so dass Spieler auch die Seiten durchlesen können
- Unterschiedliche Spiel-Modi
- Highscore System
Resultat
- Spiel läuft als Desktop-App - “Interessant” ist eher relativ.
- Herausforderung das Ziel in so wenig wie möglichen Schritten zu erreichen
- Easy (vordefiniert)/Hard (random)/Challenge
- Basiert auf Schrittanzahl für Start/Ziel Paaren

---
Wikimania – Das Ergebnis
[Spiel Vorführung]

---
Wikimania
Richard Vladimirskij – Projekt Management // Back-End Dev.

---
Wikimania – Weg zum Spiel - Plan
Arbeitspakete: / 01. Anforderungen festelegen / 02. Projektplanung / 03. Machbarkeitsanalyse (Mini) / 04. Erstellung der IDE/Versionierung / 05. Low-Fidelity GUI Prototyp / 06. Implementation des Spielablaufs / 07. Implementation: GUI / 08. Implementation: Schwierigkeitsstufen / 09. Implementation: Highscore System / 10. GUI mit System verbinden / 11. Endpräsentation	Sprints: / Tag 1: AP1 – AP5 / Tag 2: AP6 – AP10 (teilweise) / Tag 3: AP10 (finish) – AP11

---
Wikimania – Weg zum Spiel - Plan

---
Wikimania – Originaler Plan
∑ Geplante PS = 57,5

---
Wikimania – Realität
∑ Geplante PS = 57,5

---
Wikimania – Realität
5PS
22PS
20PS
10PS
5PS
12PS
22PS
∑ Geplante PS = 57,5

---
Wikimania – Realität
∑ PS = 72

---
Wikimania Soll-Ist der APs
APs Soll-Ist Diagramm
APs
PS

---
Wikimania Erfahrung: Projekt Planung
Dieses mal
- Nicht genug geplant
- Entwicklung parallel zur Planung gestartet
- APs zu groß
- Amateurartige Zeiteinschätzung
Nächstes mal
- Mehr Zeit für Planung
- Entwicklung erst nach der Planung starten
- Kleinere APs
- Mehr Erfahrung in der Zeiteinsch.

---
Wikimania Erfahrung: Projekt Planung
Zum Mitnehmen
- GIT-Hub als Versionierungssystem
- Pair-Programming wärend der Implementation

---
Wikimania
Nicolas Pilch – Back-End Developer

---
Wikimania Erfahrung: Back-End
Frameworks:
- AngularJS
- nodeJS
- NWJS
  API:
- Wikipedia (RESTful) API

---
Wikimania Probleme: Back-End
Wikipedia API:
- inkonsistente API
- sehr dürftige Dokumentation der API
  - interne Fehler in der API
  - uneinheitliche Art der Fehlercodes
    die Zeit für die Arbeit mit der API wurde	unterschätzt

---
Wikimania Probleme: Back-End
AngularJS:
- noch keine Erfahrungen im Team
- Trennung von Backend und Frontend
- keine klaren Schnittstellen zwischen Backend und Frontend
    es wurde deutlich mehr Zeit dafür gebraucht als ursprünglich geplant

---
Wikimania
Minh Le & Stefan Wistuba – Front-End Developer

---
Wikimania Probleme: Front-End
- Keine Schnittstelle mit Back-End
- Anpassung der Inhalte kostet Zeit
- Designaufwand unterschätzt
- Unterschiedliche Design-Ideen
- Verbindung zum Back-End umständlich

---
Wikimania Was gut lief: Front-End
- Ergebnis sieht gut aus
- Backend/Frontend auch alleine lauffähig
- Einbau der Funktionen aus dem Backend

---
Wikimania Für die Zukunft: Front-End
- Noch bessere Kommunikation
- Festlegung von Schnittstellen
- Zeitaufwand besser einschätzen
- Auseinandersetzung mit AngularJS

---
Wikimania
Vielen Dank