Wikimania
By PixelPedia

---
Wikimania – Das Team
- Minh Le: Front-End Developer
- Nicolas Pilch: Back-End Developer
- Stefan Wistuba: Front-End Developer
- Richard Vladimirskij: Projekt Manager + Backend-Developer

---
Wikimania – Das Spiel
- Single Player
- Von Startseite bis Zielseite in möglichst wenigen Klicks
- 3 Schwierigkeitsstufen
- 1 Challenge-Mode

---
Wikimania – Vorschau (GUI)

---
Wikimania – Zeitplan (Tag 1)
- Anforderungen festlegen (2 PS)
- Projektplanung (6 PS)
- Machbarkeitsanalyse (6 PS)
- Spielablauf festlegen (4 PS)
- Versionierungssystem [GIT] aufsetzen (0.5 PS)
- Ablaufumgebung aufsetzen [Angular 2] (0.5 PS)
- GUI Prototyp [low-fidelity] (6PS)
- GUI Umsetzung (Clickable / Non-Functional) (14 PS)

---
Wikimania – Zeitplan (Tag 1 Status)
- Anforderungen festlegen (2 PS)
- Projektplanung (6 PS)
- Machbarkeitsanalyse (6 PS)
- Spielablauf festlegen (4 PS)
- Versionierungssystem [GIT] aufsetzen (0.5 PS)
- Ablaufumgebung aufsetzen [Angular 2] (0.5 PS)
- GUI Prototyp [low-fidelity] (6PS)
- GUI Umsetzung (Clickable / Non-Functional) (14 PS)

---
Wikimania – Zeitplan (Tag 2 Heute)
- Projektplanung (Finish)
- Machbarkeitsanalyse (Finish)
- GUI Umsetzung (Finish)
- Implementation des Spielablaufs
- Schwierigkeitsstufen Implementieren
- Highscoresystem Implementieren

---
Wikimania
Vielen Dank